Abans d'elaborar el Pla, consulta i complementa les Dades Generals de l'Obra

## Pla de Control de Qualitat del Projecte

Anomenem Pla de Control de Qualitat del Projecte al document desenvolupat en fase d'execució de Projecte que defineix les directrius del Control de Qualitat, en coherència amb la memòria constructiva i el Plec de Condicions, que s'hauran de desenvolupar durant l'execució de l'obra i es concretaran en el Programa de Control de Qualitat a realitzar per la Direcció d'Obra / d'Execució abans del seu inici.
Per accedir al Pla de Control de Qualitat, haurem de situar al menú principal Obra, dins l'apartat Programa.

L' estructura del Pla depèn dels següents tipus de control (?):
- El Control de Recepció, organitzat per famílies de materials.
- El Control de l'Execució, organitzat per capítols.
- El Control de l'Obra acabada.

Per elaborar la documentació relacionada amb el Pla de Control es fa ús de les següents funcionalitats:
- Afegir material
- Editar / Esborrar material
- Afegir control
- Editar / Esborrar control
- Editar preus
- Importar preus
- Tancar / Reobrir Pla