## Estudio

La fase de Estudio consiste en el estudio exhaustivo y riguroso del Proyecto de Ejecución por parte del Departamento de Estudios de la empresa constructora con la finalidad de evaluar el interés del Proyecto (según el beneficio, complejidad, volumen y situación geográfica de la obra) y ser el punto de partida para la creación y presentación de la Oferta al Promotor.
El objetivo será determinar cuales son los costes y el tiempo previsible que va a emplear el constructor en la realización de una determinada obra así como los recursos directos y a ser subcontratados.
El Estudio está compuesto por dos tipologías de costes:
- Costes Directos
- Costes Indirectos