## Menú Tareas

Desde el menú se podrá definir la red de precedencias múltiples a partir de actividades de obra y crear sus dependencias.
Para la creación de nuevas tareas y tareas resumen se seleccionaran los iconos y respectivamente o bien, desde el nivel deseado, clicando el icono y seleccionando la opción deseada a través del desplegable
Para modificar los datos generales de una tarea resumen o tarea/actividad existente, marcaremos la tarea o actividad en concreto en el diagrama Gantt y seleccionaremos .
TAREA RESUMEN
En el caso de una Tarea Resumen nos aparecerán 3 vistas de la tarea resumen (General, Notas, Tipología).
En la Vista General de la tarea resumen los campos editables a cumplimentar por el usuario son el nombre, descripción y la tarea resumen padre. El resto de campos sombreados se cumplimentaran automáticamente por el programa, en función de como se genera o posiciona la tarea resumen.

TAREA o ACTIVIDAD En el caso de una tarea o actividad existen 4 vistas (General, Enlaces, Notas, Tipología).
En la Vista General de la tarea los campos editables a cumplimentar por el usuario son el nombre, descripción y la tarea resumen padre. El resto se cumplimentaran automáticamente por el programa, en función de como se genera o posiciona la tarea resumen.
Para la creación de la red de precedencias disponemos de la siguiente barra de herramientas: